UX DESIGN HANDOFF

「しわ賢者」公開前UX改善

Powaをそのまま活かし、4画面の理解・進行・例外復帰を整える

| 対象 | Unity 6000.3.10f1 / uGUI / 縦持ちモバイル |
| --- | --- |
| 固定条件 | Powaは描き直さず、原本をそのまま使用 |
| 成果物 | Figma、状態別画面、遷移図、Unity実装仕様 |
| 作成日 | 2026-08-25 |

最重要 Powaの形状・色・顔・衣装・ポーズは変更しない。等比率の拡大縮小とレイアウト移動のみ可。

## 発注概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト | しわ賢者 |
| 対象 | Unity 6000.3.10f1 / uGUI / 縦持ちモバイル |
| 依頼先 | UX/UIデザイナー |
| 依頼目的 | 公開前に、理解・進行・誤操作防止・例外復帰を成立させる |
| 希望納品 | 編集可能なFigmaファイル、画面フロー、状態別画面、実装仕様 |
| 納期 | 要相談 |
| 予算 | 要相談 |

## 最重要のデザイン制約

### Powaは変更しない

Powaは本作の既存キャラクター資産であり、今回のリデザイン対象ではありません。references/powa_originalsに同梱した原画をそのまま使ってください。

描き直し、別キャラクター化、生成AIによる再解釈をしない。

顔、衣装、ポーズ、輪郭、色、質感を変更しない。

横方向・縦方向だけを伸ばす変形をしない。

等比率の拡大縮小、レイアウト上の移動は可能。

重要部分、とくに顔や手元をUIで隠さない。

既存アニメーション用のIdle、Attack、Damageも同じ見た目を維持する。

Powa原本。キャラクター自体は変更せず、そのまま使用する。

### 実装に合わせる

デザインは既存Unity uGUIへ実装可能な構成にしてください。大規模な3D化、別レンダリング方式への移行、独自シェーダー前提、過剰な常時アニメーションは対象外です。

### 画面を増やしすぎない

独立画面は次の4画面を維持します。

Title

StageSelect

Main

Result

データエラー、広告待機、保存通知、ロック状態は新しいSceneではなく、既存画面内のモーダル、インライン表示、トースト、disabledで解決してください。

## ゲーム概要

プレイヤーは右から流れてくる車を確認し、画面下部の3車種ボタン、または必要時の整備ボタンを押して仕分けます。放置ゲームではなく、短時間の判断と入力を繰り返すアクションゲームです。

ゲームモードは次の3つです。

- おしごと：3章 x 5面、合計15面

- デイリー：JST日付単位、60秒、3ミス

- エンドレス：最高クリア済み面に応じた難易度、1ミス終了

特殊要素は故障車、覆面車、急送車、コンボ、Fever、Rushです。ショップ、コイン、ガチャ、ランキング、アカウント、課金画面は今回の対象ではありません。

## 今回のゴール

初見プレイヤーが、見る対象と押すボタンを理解できる。

おしごと1から15まで迷わず進行できる。

おしごと5クリア後にDailyとEndlessが解放されたことを理解できる。

Pause、失敗、復活、広告失敗、Resultから必ず抜けられる。

保存やStageDatabaseの異常時に無言停止しない。

片手操作を前提に、主要入力を画面下半分へ保つ。

1080x1920、1170x2532、1440x3200でSafe Area内に収める。

## 現状の到達点

正常系では15面、Daily、Endless、Tutorial、Pause、Continue、Resultが実装されています。既存の回帰証跡では3画面比率 x 14状態が検証されています。ただし、次の公開前課題があります。

### P0

- StageDatabase欠落・不正時に、復旧可能なブロッキング表示がない。

- Main開始前に、選択面が存在・実装・解放済みかを再確認するUXがない。

- 広告SDKのコールバックが返らない時、ContinueまたはResultが永久待機し得る。

### P1

- StageSelectのSettings、How To、前へ、次へが未接続。

- バックグラウンド復帰時の自動Pause案内がない。

- Resultの広告待機理由が見えない。

- 故障、覆面、急送をHow Toから再確認できない。

- Daily保存データの自動再作成が無言で行われる。

## 依頼範囲

### 1. 既存4画面のUX整理

情報の優先順位

押下領域と片手操作

disabled、選択中、ロック、ロード中、失敗の状態

Safe Areaと極端な縦長比率

Powaを活かした余白と視線誘導

### 2. 共通モーダルと状態

Pause

Settings

How To

Tutorial

Continue Prompt

共通データエラー

広告待機／失敗

非ブロッキングな保存リセット通知

### 3. 実装仕様

1080x1920基準の寸法

Safe Area外周余白

各要素のanchor、pivot、stretch方針

TextMeshProのfont size、min size、折返し

Buttonの通常、押下、disabled、loading状態

画面比率別の差分ルール

使用する既存Sprite名または参照画像

## デザインしないもの

Powaの新規デザイン、描き直し、別衣装

コイン、ショップ、スキン、ガチャ、課金

ランキング、アカウント、ソーシャル

オフライン報酬、転生、周回リセット

横画面版

既存4 Sceneを超える独立画面

ゲームルールやスコア式の変更

## 画面別の主要依頼

### Title

おしごと、Daily、Endlessの優先順位を明確にし、未解放モードは押せないことと解放条件を同時に伝えてください。SettingsとHow Toは主操作より弱く、しかし発見可能な位置へ置きます。

現行Title。Powaと世界観は維持し、モードの状態差を整理する。

### StageSelect

3章 x 5面、MISSION、BEST SCORE、星、解除条件を保ちます。スワイプに加えて前へ／次へを設け、SettingsとHow Toへ到達できるようにします。選択中とロック中を色だけに依存せず区別してください。

現行StageSelect。カード情報を維持し、前後操作と補助導線を追加する。

### Main

プレイ中の優先順位は、目標進捗、ミス残数、車両、特殊状態、3車種ボタン、必要時の整備ボタンです。主要ボタンを下半分へ保ちます。Powaや背景演出が判断対象を妨げないようにしてください。

現行Main。情報量が最大のStage15を基準に整理する。

### Result

結果、SCORE、BEST、車種内訳、ミス、キャンペーンのみ星を表示します。次に押す主操作を1つだけ強くし、Retry、Next、StageSelect、Titleを状態に応じて整理します。広告待機中は、ボタンを無言で無効にしないでください。

現行Result。モード別に主操作と補助操作を整理する。

## Mainの情報設計

- 上部：モード／ステージ名、目標進捗、ミス残数、Pause

- 中央：車両表示、覆面／急送／故障状態、Fever／Rush

- 下部：LightTruck、CompactCar、SportsCar、必要時の整備、判定フィードバック

上部は読む情報、中央は判断対象、下部は押す場所として役割を混ぜないでください。

## 必須状態セット

| 画面 | 必須状態 |
| --- | --- |
| Title | Daily/Endless locked、unlocked、初回How To |
| StageSelect | 章1/2/3、選択、ロック、最終面、前後端 |
| Main | 通常、Tutorial、Daily、Endless、故障、覆面、急送、Fever、Rush、Pause |
| Continue | 通常、広告読込中、失敗、タイムアウト、Give Up |
| Result | Clear、Game Over、Daily、Endless、広告待機、広告失敗 |
| 共通 | StageDatabase異常、保存再作成、バックグラウンド復帰 |

## 納品物

- 編集可能なFigmaファイル。別ツールの場合は事前合意。

- 主要フローを1ページで確認できる画面遷移図。

- 4つの独立画面と6つのモーダルの状態別デザイン。

- Button、StageCard、HUD、モーダル、トーストの再利用可能Component。

- 1080x1920、1170x2532、1440x3200のレイアウト確認。

- Unity実装者向けのspacing、font、anchor、表示条件、状態名。

- 使用した既存アセット一覧。Powa原本は変更なしと明記。

## 受入条件

Powaの形状、色、表情、衣装、ポーズが原本から変更されていない。

15面、Daily、Endlessの導線がすべて示されている。

locked、disabled、loading、failureが色だけに依存しない。

広告が応答しなくても、最終的にResult操作へ到達できる。

StageDatabase異常時に無言停止せず、RetryまたはTitleへ戻れる。

Mainの主要操作が画面下半分にある。

3端末比率で文字切れ、重なり、Safe Area逸脱がない。

仕様外画面が追加されていない。

## デザイナーへ確認してほしい判断点

- StageSelectの前後Buttonをカード左右と下部ドット周辺のどちらに置くか。

- Mainでモード／ステージ名を常時表示しても判断領域を圧迫しないか。

- 特殊車説明をHow To内の1セクションにするか、ページ切替にするか。

- 広告待機を既存カード内のインライン状態にするか、半透明ブロッキング表示にするか。

- データエラーを全Scene共通モーダルとして統一できるか。

## 参照情報

詳細な画面要件は02_画面別要件.md、遷移と例外状態は03_遷移と状態.md、納品判定は04_納品チェックリスト.mdを参照してください。既存画像はreferences/screens、Powa原本はreferences/powa_originalsにあります。